# Work Breakdown Structure (WBS)

## Project: E-Commerce Front-End

### تعریف

WBS (Work Breakdown Structure)

یا ساختار شکست کار، روشی استاندارد در مدیریت پروژه است که کل پروژه را به فازها و بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کند. هدف از آن این است که قبل از شروع توسعه، ترتیب انجام کارها، مسئولیت هر بخش و وابستگی بین آن‌ها مشخص شود.

در این پروژه، تقسیم کار بر اساس

Feature   & phase

انجام می‌شود، نه بر اساس صفحات سایت. این روش باعث کاهش  کانفلکیت، جلوگیری از تکرار کد و افزایش کیفیت معماری پروژه می‌شود.

# Phase 1 — Foundation

هدف: ایجاد زیرساخت پروژه.

### شامل:

- Project Folder Structure

- Project Rules

- Design Tokens

- Global CSS

- Typography System

- Color System

- Spacing System

- Radius System

- Shadow System

- Transition System

# Phase 2 — Design System

هدف: ساخت تمام کامپوننت‌های قابل استفاده مجدد.

### شامل:

- Button System

- Input System

- Search Component

- Product Card

- Category Card

- Hero Banner

- Toast System

- Drawer

- Skeleton System

- Empty States

- Error States

تمام این بخش‌ها به صورت ویترین طراحی و تأیید می‌شوند.

# Phase 3 — Data Layer

هدف: آماده‌سازی Mock Data.

### شامل:

- Product Data

- Category Data

- Collection Data

- Language Data

در این مرحله فقط داده‌ها تولید می‌شوند و هیچ منطقی نوشته نمی‌شود.

# Phase 4 — Static UI Development

هدف: پیاده‌سازی صفحات فقط با HTML و CSS.

### شامل:

- Home

- PLP

- PDP

- About

- Contact

- Sale & Offers

- 404

در این مرحله صفحات فقط ظاهر نهایی خواهند داشت و از موک دیتا  استفاده می‌کنند.

# Phase 5 — Core Modules

هدف: توسعه ماژول‌های مشترک پروژه.

### شامل:

- i18n (Language System)

- Cart

- Search

- Toast

- Drawer

- Local Storage

- Utilities

این ماژول‌ها فقط یک بار توسعه داده می‌شوند و تمام صفحات از آن‌ها استفاده خواهند کرد.

# Phase 6 — Page Engines

هدف: توسعه منطق مشترک صفحات.

### شامل:

- PLP Engine

- PDP Engine

- Home Engine

تمام منطق مشترک صفحات داخل این فایل ها قرار می‌گیرد تا از تکرار کد جلوگیری شود.

# Phase 7 — Integration

هدف: اتصال تمام بخش‌های پروژه.

### شامل:

- اتصال UI به Data

- اتصال Search به PLP

- اتصال Cart به PDP

- اتصال Toast به Cart

- اتصال Language System به کل پروژه

# Phase 8 — Quality Assurance (QA)

هدف: بررسی کیفیت نهایی پروژه.

### شامل:

- Responsive Testing

- RTL / LTR Testing

- Browser Compatibility

- Accessibility

- Performance Optimization

- Bug Fixing

- Final Review

# قوانین

- توسعه پروژه بر اساس phase   انجام می‌شود، نه بر اساس صفحات.

- ابتدا زیرساخت و Design System تکمیل می‌شود.

- سپس Mock Data آماده می‌شود.

- بعد صفحات استاتیک توسعه داده می‌شوند.

- پس از تکمیل UI، ماژول‌های مشترک (Core Modules) توسعه داده می‌شوند.

- در پایان، Page Engineها نوشته شده و کل پروژه یکپارچه می‌شود.

- هیچ Feature مشترکی نباید در چند فایل مختلف پیاده‌سازی شود.

- هر ماژول مشترک فقط یک Owner دارد و تمام صفحات از همان ماژول استفاده می‌کنند.