# JavaScript Architecture

## Phase 1 — Development Workflow

### تعریف

Development Workflow یا روند توسعه پروژه مشخص می‌کند اعضای تیم پروژه را با چه ترتیبی توسعه می‌دهند. این روند باعث می‌شود وابستگی بین اعضا کاهش پیدا کند، Merge Conflict کمتر شود و تیم بتواند هم‌زمان روی بخش‌های مختلف پروژه کار کند.

در این پروژه، توسعه بر اساس فازهای توسعه انجام می‌شود، نه بر اساس صفحات.

## Workflow پروژه

### Phase 1 — Foundation

هدف:

ایجاد زیرساخت پروژه.

شامل:

- Folder Structure

- Project Rules

- Design Tokens

- Global CSS

- Design System

### Phase 2 — Design System

هدف:

ساخت تمام کامپوننت‌های مشترک.

شامل:

- Button System

- Input System

- Search Component

- Product Card

- Category Card

- Hero

- Skeleton

- Empty State

- Toast

- Drawer

### Phase 3 — Data Layer (Mock Data)

هدف:

هر توسعه‌دهنده Mock Data مربوط به Collection خود را تولید می‌کند.

شامل:

- Product Data

- Language Data

در این مرحله هیچ منطق (Logic) مشترکی نوشته نمی‌شود.

### Phase 4 — Static UI

هدف:

پیاده‌سازی صفحات فقط با HTML و CSS.

در این مرحله هر توسعه‌دهنده:

- UI صفحه خود را می‌سازد.

- Mock Data همان Collection را به صفحه متصل می‌کند.

- فقط برای تست محلی از فایل preview.js استفاده می‌کند.

فایل preview.js فقط جهت تست موقت است و بخشی از معماری نهایی پروژه محسوب نمی‌شود.

### Phase 5 — Core Modules

هدف:

پیاده‌سازی تمام ماژول‌های مشترک پروژه.

مانند:

- Cart

- Search

- Toast

- Drawer

- i18n

- Storage

- Utilities

### Phase 6 — Page Engines

هدف:

پیاده‌سازی منطق مشترک Templateها.

مانند:

- PLP Engine

- PDP Engine

- Home Engine

در این مرحله فایل‌های preview.js حذف شده و صفحات به Engineهای مشترک پروژه متصل می‌شوند.

### Phase 7 — Integration

هدف:

اتصال تمام بخش‌های پروژه به یکدیگر.

شامل:

- اتصال UI به Data

- اتصال Engineها به Core Modules

- اتصال Language System

- اتصال Cart

- اتصال Search

### Phase 8 — QA & Optimization

هدف:

تست نهایی پروژه.

شامل:

- Responsive Testing

- RTL / LTR Testing

- Browser Compatibility

- Accessibility

- Performance

- Bug Fixing

## قوانین

- توسعه پروژه بر اساس Phase انجام می‌شود، نه بر اساس صفحات.

- UI و Mock Data هر Collection به صورت هم‌زمان توسط توسعه‌دهنده همان Collection تولید می‌شوند.

- توسعه‌دهنده فقط مجاز به استفاده از فایل preview.js برای تست محلی است.

- هیچ منطق مشترکی در Phaseهای UI نوشته نمی‌شود.

- تمام Logic مشترک فقط داخل Core Modules و Page Engines پیاده‌سازی خواهد شد.

# Phase 2 — Layer Architecture

## تعریف

Layer Architecture یا معماری لایه‌ای مشخص می‌کند هر بخش از JavaScript چه مسئولیتی دارد و هر لایه اجازه انجام چه کاری را دارد.

هدف این معماری، جلوگیری از تکرار کد، کاهش وابستگی بین فایل‌ها و ایجاد ساختاری مقیاس‌پذیر برای پروژه است.

## Resource Layer

این بخش یک Layer منطقی محسوب نمی‌شود، بلکه منبع داده پروژه است.

شامل:

- Mock Data

- Language Data

- Images

- Icons

تمام بخش‌های پروژه مجاز به استفاده از این منابع هستند.

## UI Layer (Presentation)

مسئولیت:

نمایش رابط کاربری.

شامل:

- HTML

- CSS

- Product Card

- Buttons

- Inputs

- Hero

- Skeleton

- Empty States

### قوانین

این لایه:

- فقط مسئول نمایش است.

- هیچ Business Logic ندارد.

- هیچ داده‌ای تولید نمی‌کند.

- هیچ وضعیتی را مدیریت نمی‌کند.

## Page Engine Layer

مسئولیت:

هماهنگی منطق هر Template.

نمونه‌ها:

- PLP Engine

- PDP Engine

- Home Engine

وظایف:

- دریافت داده

- فراخوانی Core Modules

- مدیریت Render صفحه

- مدیریت رویدادهای صفحه

Page Engine فقط هماهنگ‌کننده است و قابلیت‌های مشترک را خودش پیاده‌سازی نمی‌کند.

## Core Module Layer

مسئولیت:

تمام قابلیت‌های مشترک پروژه.

شامل:

- Cart

- Search

- Toast

- Drawer

- i18n

- Storage

- Utilities

ویژگی‌ها:

- مستقل از صفحات هستند.

- مستقل از Collectionها هستند.

- در تمام پروژه قابل استفاده هستند.

## ارتباط بین لایه‌ها

Resource

↓

UI Layer

↓

Page Engine Layer

↓

Core Module Layer

توجه: Resource یک منبع مشترک است و تمام لایه‌ها در صورت نیاز می‌توانند از آن استفاده کنند.

## قوانین معماری

- هر لایه فقط مسئول انجام وظیفه خودش است.

- هیچ لایه‌ای اجازه انجام مسئولیت لایه دیگر را ندارد.

- تمام قابلیت‌های مشترک فقط داخل Core Modules توسعه داده می‌شوند.

- تمام منطق Templateها فقط داخل Page Engine قرار می‌گیرد.

- UI فقط نمایش می‌دهد.

- Resource فقط داده فراهم می‌کند.

- هیچ Logic مشترکی داخل صفحات HTML یا فایل‌های Data نوشته نمی‌شود.

- تمام صفحات پروژه باید از Engineهای مشترک استفاده کنند.